**网站功能需求分析**

1. **网站栏目**

 包括：健康评估（可选）、健康档案、健康监测、计划/处方、健康工具(可选)、健康智库

**2、栏目说明**

 1)健康评估(可选暂不计入总数)

 通过不同评估项目(健康风险评估、中医体质辨识、A型性格分析、PSTRI压力评估)的调查问卷评估健康状况,每个评估项目约50条答题问卷。

 预计所需工期：4工作日;费用：￥5000

 2)健康档案

 用户健康信息明细，可精确查询不同年月日健康信息。

 预计所需工期：1工作日;费用：3000

 3)健康监测

 实现与监控器对接数据；接收、保存用户传送的日常检测数据或用户手动输入检测数据；

 显示监测各时间段用户各项身体数据；

 如(体重监测、体重指数、腰围监测、心率监测、体温监测、血压监测、 脉搏监测等)。

 预计所需工期：10工作日;费用：￥10000

 4)计划/处方

 录入和查询详细不同年月日的处方。

 录入和查询各个年月日的计划。

 预计所需工期：3工作日;费用：￥3000

 5)健康工具(可选暂不计入总数)

 按不同计算公式编写各种计算工具，如(标准体重、能量需求，运动能耗等)。

 所需工期与工具多少有关。

 预计所需工期：3工作日;费用：￥3000

 6)健康智库

 信息发布：具有文章标题，内容简介，具体内容页（附带文本编辑器）。

 在网站后台发布信息后，可对文章进行分类和排序。

 预计所需工期：1工作日;费用：￥2000

1. **用户功能**

 【普通用户】

 用户主要完成各个健康监测、本地数据显示、专家询问咨询服务和其它的综合服务。

 主要功能有：

 1)用户注册；  

 2)用户身份认证；

 3)接受传感器数据传送到健康中心(服务器端)；

 4)监控、接收健康中心指示；

 5)通过计算机网络进行日常疾病查询及健康监测。

 【专家团队】

 主要提供专家远程会诊、专家咨询答疑、数据维护等功能。

 主要功能有：  

 1)查询用户资料；

 2) 记录对象的状况（由记录患者工作日志完成）对用户健康计划做出建议；

 3) 解答患者疑难问题;

 预计所需工期：7工作日;费用：￥8000

1. **其他管理**

 微信公众平台信息开发

 预计所需工期：7工作日;费用：￥8000

1. **系统属性**

 网站页面：HTML、css、JavaScript结合使用；

 网站开发：php+MySQL;

 预计工期合计：30工作日；费用：￥34000